ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022											№ 189

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», статьей 34 Устава города Шарыпово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», согласно Приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово Д.В. Саюшева.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (www.gorodsharypovo.ru).

Глава города Шарыпово							 В.Г. Хохлов

Приложение к Постановлению

- Администрации города Шарыпово

- от 09.06.2022 № 1891

Муниципальная программа

«Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

«город Шарыпово Красноярского края»

1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 3. приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация города Шарыпово; 2. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово; 3. Отдел культуры Администрации города Шарыпово; 4. Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово; 5. Управление образованием Администрации города Шарыпово; 6. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово; 7. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». |
| Согласованность муниципальной программы с иными региональными и муниципальными программами | - постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; - постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»; - постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №239 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»; - постановление Администрации города Шарыпово от 03.10.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»; - постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013г. №238 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Шарыпово в XXI веке»; - постановление Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»; - постановление Администрации города Шарыпово от 03.10.2013г. № 236 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Реализация подпрограмм и отдельных мероприятий настоящей программой не предусмотрена |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании |
| Задачи муниципальной программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе; - Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приложение №1 к Паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2022 - 2024 годах предусматривает финансирование – 508 740,62 тыс. руб., в том числе по источникам и годам: 2022 г. – 267 632,29 тыс. руб., в том числе: Бюджет городского округа г.Шарыпово (далее по тексту программы – Бюджет города Шарыпово) – 7 502,95 тыс. руб.; Краевой бюджет – 22 407,94 тыс. руб.; Федеральный бюджет – 223,30 тыс.руб; Внебюджетные источники – 237 498,10 тыс.руб. 2023 г. – 148 730,27 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Шарыпово – 6 716,20 тыс. руб.; Краевой бюджет – 0,00 тыс. руб; Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб; Внебюджетные источники – 142 014,07 тыс.руб. 2024 г. – 92 378,07 тыс. руб., в том числе: Бюджет города Шарыпово – 6 532,10 тыс. руб.; Краевой бюджет – 0,00 тыс. руб; Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб; Внебюджетные источники – 85 845,97 тыс.руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета. Приложения №2, №3 к Паспорту программы |

2. Характеристика текущего состояния в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Проблема высокой энергоёмкости экономики, больших энергетических издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе в настоящее время весьма актуальна, в связи, с чем решение вопросов повышения энергоэффективности городской экономики имеет приоритетное значение.

Комплексная направленность настоящей программы обусловлена необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех сферах экономики городского округа город Шарыпово.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:

- комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов;

- недостаток средств бюджета городского округа города Шарыпово для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость привлечения субсидий краевого бюджета и внебюджетных источников.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа города Шарыпово, и прежде всего, в муниципальных учреждениях в целях снижения финансовой нагрузки на городской бюджет.

Реализация программы будет осуществляться на основе выполнения основных мероприятий, приведенных в приложении № 3 к паспорту программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, описание основных целей и задач муниципальной программы

Основными приоритетами в рамках настоящей программы являются:

- соблюдение муниципальными учреждениями действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение эксплуатационной надежности систем жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение информированности общества о состоянии и деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью программы является:

Повышение энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Приоритетом в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципальных учреждений является рациональное использование энергетических ресурсов и воды.

Основными задачами для бюджетных учреждений являются:

- обязательный учет потребления ресурсов с использованием соответствующих приборов учета;

- снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды в соответствии с требованиями, определенными постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289

- достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих муниципальных учреждений.

Эффектом в результате решения указанных задач станет снижение затрат на оплату используемых ресурсов, а также на эксплуатацию внутренних систем инженерно-технического обеспечения и в целом зданий, строений, сооружений, используемых для размещения данных учреждений.

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Администрации города Шарыпово, ежегодно осуществляется следующий комплекс мер:

1. Ремонт (капитальный ремонт) зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности (замена оконных и дверных блоков).

2. Ремонт (содержание) сетей инженерно-технического обеспечения объектов, используемых муниципальными учреждениями, с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Установка (поверка, обслуживание) приборов учета энергетических ресурсов.

4. Модернизация систем внутреннего и наружного освещения (замена неэффективных источников освещения на энергосберегающие).

5. Приобретение (замена) энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

6. Повышение квалификации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности кадрового состава муниципальных учреждений

7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и воды

Вышеперечисленные мероприятия реализуются в рамках муниципальных программ:

1. постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №239 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»;

2. постановление Администрации города Шарыпово от 03.10.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»;

3. постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013г. №238 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Шарыпово в XXI веке»;

4. постановление Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

А также иных государственных программ, координаторами-заказчиками которых являются органы исполнительные власти Красноярского края, курирующие данные направления.

- Энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов в жилищном фонде.

Жилищный фонд муниципального образования насчитывает более 2921 домов, из них:

Многоквартирные дома – 255 домов (без учета блокированной застройки);

Индивидуальные жилые дома – более 2666 домов (с учетом блокированной застройки).

50% от всего жилищного фонда муниципального образования представлен домами, выполненными в деревянном исполнении. Износ жилищного фонда в среднем по городскому округу составляет 50%, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содержание.

Ежегодно, управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа город Шарыпово, проводится работа по текущему ремонту жилищного фонда, в рамках которой выполняются следующие виды работ:

- восстановление теплового контура зданий путем герметизации швов, уплотнения и утепления оконных и дверных блоков в подъездах;

- установка источников освещения, оборудованных энергосберегающими технологиями (датчиками движения, присутствия), замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- текущий ремонт инженерных коммуникаций, восстановление изоляции трубопроводов систем отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, ревизия систем отопления с установкой (заменой) запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов), промывка и регулировка гидравлических параметров систем отопления.

Кроме того, на территории Красноярского края реализуется Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при планировании работ по капитальному ремонту жилищного фонда учитывается применение новых энергосберегающих материалов и технологий.

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации также регламентировано, что виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Так, при капитальном ремонте жилищного фонда реализуются следующие мероприятия:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа);

б) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

в) ремонт крыши;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

д) утепление и ремонт фасада;

е) ремонт фундамента многоквартирного дома;

ж) разработку проектной и сметной документации на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта.

Также продолжается работа по оснащению жилищного фонда приборами учета потребляемых ресурсов.

По итогам 2021 года уровень оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета составил 99,8%, в том числе:

- приборами учета тепловой энергии – 100,00%;

- приборами учета горячей воды – 100,00%;

- приборами учета холодной воды – 99,18%;

- приборами учета электрической энергии – 100,00%.

Уровень оснащения жилых, нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах индивидуальными приборами учета составляет 94,9%, в том числе:

- приборами учета тепловой энергии -100%;

- приборами учета горячей воды – 94,57%;

- приборами учета холодной воды – 93,72%;

- приборами учета электрической энергии -91,32%.

Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 жилой площади в многоквартирных домах в 2021 году составил 0,27 Гкал/кв.м.

Удельный расход электрической энергии на 1 м2 жилой площади в многоквартирных домах в 2021 году составил 52,52 кВтч/кв.м.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах в 2021 году составил 32,60 куб.м./чел.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах в 2021 году составил 14,24 куб.м/чел.

В результате проведения работ по текущему, капитальному ремонту многоквартирных домов с соблюдением требований энергетической эффективности и проведения мероприятий по установке приборов учета используемых ресурсов в жилищном фонде достаточно большой потенциал экономии энергетических ресурсов и воды. Изменение бытовых привычек собственников и нанимателей жилищного фонда также позволит достичь экономии ресурсов.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе.

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования коммунального хозяйства городского округа города Шарыпово приобрела еще большую актуальность. Это связано в первую очередь с ветшающим коммунальным фондом и также не стоит забывать про прямую зависимость бюджета города Шарыпово от федеральных и краевых субсидий на развитие и модернизацию данной отрасли.

Протяженность инженерных сетей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» составляет:

Тепловые сети – 108,4 км, из них в собственности ПАО «ЮНИПРО» 108,4 км., % износа – 41,8%;

Сети водоснабжения – 155,7 км, из них в муниципальной собственности 100 км., % износа – 60,4%;

Сети водоотведения – 125,8 км, из них в муниципальной собственности 124,3 км., % износа – 56,3%;

Сети электроснабжения – 357,714 км, из них в муниципальной собственности 40,5 км., % износа – 66%;

В среднем уровень износа коммунальной инфраструктуры городского округа за 2021г. составил 67,90 %. В результате накопленного износа возникает риск инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Увеличивается доля потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке.

С целью повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики реализуются мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь энергетических ресурсов и воды;

- повышение качества оказываемых услуг тепло-, водо-, электроснабжения;

- внедрение инновационных энергосберегающих технологий.

В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №503-п бюджету городского округа города Шарыпово ежегодно выделяются средства субсидий краевого бюджета на выполнение работ по реализации неотложных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 242 предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на ремонт оборудования уличного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников на светодиодные).

Кроме того, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово планомерно проводится работа по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа составляет 208,1 км., в том числе с твердым покрытием – 196,0 км., из них с усовершенствованным типом покрытия – 140,5 км. Протяженность грунтовых дорог - 12,1 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 94,2%.

На территории городского округа город Шарыпово осуществляют перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам одно предприятие и три индивидуальных предпринимателя: Шарыповский филиал ГПКК «Краевое АТП», ИП Жилейкин А.С., ИП Керимов З.Н., ИП Иноземцев М.М.

Автопарк составляет 28 автобусов, в том числе использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива – 16 автобусов. Количество автобусных маршрутов – 8. Протяженность маршрута составляет – 137,1 км. Все жители города Шарыпово, в том числе входящих в состав города населенных пунктов поселка Горячегорск (расстояние от города Шарыпово – 32 км) и поселка Дубинино (расстояние от города Шарыпово – 22 км) пользуются услугами регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа.

Приоритетным направлением в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте определен перевод транспортных средств на использование природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива.

В виду ограниченности бюджета городского округа города Шарыпово полномасштабно реализовать данные мероприятия без средств субсидий краевого бюджета не представляется возможным.

В этой связи данной программой предусмотрено проведение мониторинга обновления парка общественного пассажирского транспорта, в том числе перехода пассажирского транспорта на использование природного газа, газовых смесей, сниженного углеводородного газа в качестве моторного топлива, который позволит оценить состояние автобусного парка и количество общественного транспорта, использующего газомоторное топливо.

- Информационное обеспечение, пропаганда и повышение уровня грамотности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Формирование бережливой модели поведения направлено на стимулирование позитивного общественного мнения о необходимости энергосбережения и повышения энергетической эффективности и планируется путем проведения комплекса мероприятий для различных целевых групп.

Реализация основных положений действующего законодательства об энергосбережении и формирование энергосберегающего образа жизни невозможны без соответствующей пропаганды.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений, о возможностях и выгодах экономии энергии.

Успешная реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности возможна лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа производителей и потребителей энергоресурсов, а также руководителей организаций.

Механизмы воздействия пропаганды:

- Средства массовой информации: телевидение, радио, газеты.

- Использование информационных стендов, досок в подъездах многоквартирных домов.

- Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет (размещение информации на официальных сайтах: Администрации города Шарыпово, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций).

- Проведение разъяснительной работы с населением о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности по средствам проведения «дня открытых дверей», собраний, сходов граждан.

- Агитационная работа на предприятиях, организациях и учреждениях: разъяснительная работа с персоналом, оформление помещений плакатами и табличками о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон, входных дверей и пр.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231.

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении № 1 к паспорту программы.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

Реализация подпрограмм и отдельных мероприятий настоящей программой не предусмотрено.

6. Основные меры правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленные на достижение цели и (или) задач муниципальной программы

Для достижения цели и (или) задач программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация об источниках финансирования муниципальной программы (средства бюджета города Шарыпово, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена приложении №2 к паспорту программы.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Комментарии |  |
|  |  |  |  | факт | план | план | план |  |  |
| 1 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресрусов i, в общем числе МКД, расположенных на территории МО, Д МКД прибор i | % | Электро-энергия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | ГВС | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | ХВС | 99,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Тепло-энергия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Газ | - | - | - | - | центральное газоснабжение, на территории муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края", отсутствует |  |
| 1.2 | Доля жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории МО, Д помещения прибор i | % | Электро-энергия | 91,32 | 92,44 | 93,56 | 94,67 |  |  |
|  |  |  | ГВС | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |  |  |
|  |  |  | ХВС | 93,72 | 93,73 | 93,76 | 93,88 |  |  |
|  |  |  | Тепло-энергия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Газ | - | - | - | - | центральное газоснабжение, на территории муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края", отсутствует |  |
| 1.3 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями на территории МО, Д учр прибор i | % | Природный газ | - | - | - | - | центральное газоснабжение, на территории муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края", отсутствует |  |
|  |  |  | Тепло-энергия | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | отсутствие технической возможности установки прибора учета |  |
|  |  |  | Электро-энергия | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 |  |  |
|  |  |  | Вода | 96,79 | 99,64 | 99,64 | 99,64 |  |  |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории МО, Д комб ТЭ | % |  | 74,21 | 79,62 | 79,62 | 79,62 |  |  |
| 2.2 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт |  | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Красноярского края (органов местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Красноярского края (органов местного самоуправления), У ув ТЭ | Гкал/м² |  | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Красноярского края (органов местного самоуправления), У УВ ЭЭ | кВт∙ч/м² |  | 13,70 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |  |  |
| 3.3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Красноярского края (органов местного самоуправления), У ЗС ТЭ | Гкал/м² |  | - | - | - | - | учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения находятся в ведении органов государственной власти Красноярского края |  |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Красноярского края (органов местного самоуправления), У ЗС ЭЭ | кВт∙ч/м² |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.5 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственными (муниципальными) учреждениеми | т | ДТ | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |
|  |  | т | Мазут | - | - | - | 0 |  |  |
|  |  | тыс. м³ | Природный газ | - | - | - | - | центральное газоснабжение, на территории муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края", отсутствует |  |
|  |  | тыс. Гкал | Тепло-энергия | 25,34 | 27,59 | 27,59 | 27,59 |  |  |
|  |  | млн кВт∙ч | Электро-энергия | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |  |  |
|  |  | т | Уголь | 106,86 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |  |  |
|  |  | тыс. м³ | Вода | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 60,88 |  |  |
| 4 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля МКД, расположенных на территории МО, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше, Д МКД класс | % |  | - | - | - | - | отсутствуют сведения о классе энергоэффективности МКД |  |
| 4.2 | Удельный расход тепловой энергии в МКД, расположенных на территории МО, У МКД ТЭ | Гкал/м² |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |  |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии в МКД, расположенных на территории МО, У МКД ЭЭ | кВт∙ч/м² |  | 52,52 | 52,52 | 52,52 | 52,52 |  |  |
| 4.4 | Удельный расход холодной воды в МКД на территории МО (в расчете на 1 жителя), У МКД ХВС | м³/чел |  | 32,60 | 32,64 | 32,68 | 32,72 |  |  |
| 4.5 | Удельный расход горячей воды в МКД на территории МО (в расчете на 1 жителя), У МКД ГВС | м³/чел |  | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |  |  |
| 5 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Красноярского края (муниципального образования) в сфере промышленного производства, Э промышленность эр i | т у.т./ ед. продук-ции | 1 вид | - | - | - | - | на территории муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" отсутствуют предприятия промышленного производства |  |
|  |  |  | 2 вид | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 3 вид | - | - | - | - |  |  |
| 5.2 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Красноярского края (муниципального образования), У ТЭС ЭЭ | т у.т./млн кВт∙ч |  | - | - | - | - | тепловая электростанция филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" зарегистрирована на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ. |  |
| 5.3 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Красноярского края (муниципального образования), У ТЭС ТЭ | т у.т./тыс.Гкал |  | - | - | - | - |  |  |
| 5.4 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Красноярского края (муниципального образования), Укот ТЭ | т у.т./тыс.Гкал |  | - | - | - | - |  |  |
| 5.5 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Красноярского края (муниципального образования), Д потери ЭЭ | % |  | - | - | - | - | у РСО отсутствует техническая возможность определения потерь электрической энергии для отдельного городского или муниципального округа |  |
| 5.6 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Красноярского края (муниципального образования), Д потери ТЭ | % |  | 25,79 | 20,38 | 20,38 | 20,38 |  |  |
| 5.7 | Доля энергоэффективных* источников света в системах уличного освещения на территории Красноярского края (муниципального образования), Д освещение ЭФ | % |  | 20,30 | 21,56 | 22,02 | 22,00 | *светильники со светодиодами или светодиодные лампы, соответствующие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2020 №2255 |  |
| 6 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами исполнительной власти Красноярского края (муниципального образования) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется органами исполнительной власти Красноярского края (муниципального образования) | единиц |  | 11 | 16 | 17 | 17 |  |  |
| 6.3 | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Красноярского края (муниципального образования) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.4 | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.5 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории Красноярского края (муниципального образования) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об источниках финансирования муниципальной программы (средства бюджета города Шарыпово, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, мероприятие) | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022-2024гг. |
|  |  |  |  | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» | Всего | 267 632,29 | 148 730,27 | 92 378,07 | 508 740,63 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Шарыпово | 7 502,95 | 6 716,20 | 6 532,10 | 20 751,25 |
|  |  |  | краевой бюджет | 22 407,94 | 0,00 | 0,00 | 22 407,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 223,30 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 237 498,10 | 142 014,07 | 85 845,97 | 465 358,14 |
| 1.1. | Мероприятие 1 муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Всего | 6 847,51 | 1 644,70 | 1 147,60 | 9 639,81 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Шарыпово | 1 774,54 | 1 192,90 | 1 008,80 | 3 976,24 |
|  |  |  | краевой бюджет | 4 350,24 | 0,00 | 0,00 | 4 350,24 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 223,30 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 499,43 | 451,80 | 138,80 | 1 090,03 |
| 1.2. | Мероприятие 2 муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Всего | 241 627,87 | 146 191,47 | 90 336,37 | 478 155,71 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Шарыпово | 4 629,20 | 4 629,20 | 4 629,20 | 13 887,60 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 236 998,67 | 141 562,27 | 85 707,17 | 464 268,11 |
| 1.3. | Мероприятие 3 муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе | Всего | 19 156,91 | 894,10 | 894,10 | 20 945,11 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Шарыпово | 1 099,21 | 894,10 | 894,10 | 2 887,41 |
|  |  |  | краевой бюджет | 18 057,70 | 0,00 | 0,00 | 18 057,70 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Шарыпово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 5 муниципальной программы | Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Шарыпово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  | Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Комплексная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители/соисполнители муниципальной программы | Ожидаемые результаты | Согласованность муниципальной программы с иными региональными и муниципальными программами |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт (капитальный ремонт) зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности (замена оконных и дверных блоков) | 1. Администрация города Шарыпово; 2. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово; 3. Отдел культуры Администрации города Шарыпово; 4. Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово; 5. Управление образованием Администрации города Шарыпово. | Снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий | 1. постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №239 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»; 2. постановление Администрации города Шарыпово от 03.10.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»; 3. постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013г. №238 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Шарыпово в XXI веке»; 4. постановление Администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| 1.2. | Ремонт (содержание) сетей инженерно-технического обеспечения объектов, используемых муниципальными учреждениями, с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Снижение потерь энергетических ресурсов и воды при их передаче по инженерным сетям, снижение количества инцидентов на сетях инженерно-технического обеспечения объектов |  |
| 1.3. | Установка (поверка, обслуживание) приборов учета энергетических ресурсов |  | Снижение потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями |  |
| 1.4. | Модернизация систем внутреннего и наружного освещения (замена неэффективных источников освещения на энергосберегающие) |  | Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений |  |
| 1.5. | Приобретение (замена) энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | Снижение потребления электрической энергии муниципальными учреждениями |  |
| 1.6. | Повышение квалификации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности кадрового состава муниципальных учреждений |  | Повышение грамотности сотрудников по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| 1.7. | Внедрение энергосервисных контрактов |  | Снижение объема используемых энергетических ресурсов и воды без привлечения бюджетных средств |  |
| 1.8. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и воды |  | Мониторинг динамики потребления энергетических ресурсов и воды, анализ эффективности внедряемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |
| 2.1. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | 1. постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; 2. постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| 2.2. | Оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово |  |  |
| 2.3. | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | 100% оснащение жилищного фонда соответствующими приборами учета |  |
| 2.4. | Долевое финансирование расходов по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе |  |  |  |
| 3.1. | Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | Повышение надежности инженерных сетей, сокращение количества инцидентов и аварийных ситуаций на сетях, снижение доли потерь коммунальных ресурсов при их передаче в общем объеме ресурсов | 1. постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» 2. постановление Администрации города Шарыпово от 03.10.2013г. № 236 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» |
| 3.2. | Ремонт оборудования уличного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников на светодиодные) | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |  |  |
| 3.3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | Развитие и оптимизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры и выявление основных задач по развитию системы |  |
| 3.4. | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | Муниципальное казенное учреждение«Служба городского хозяйства» |  |  |
| 3.5. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края" | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |  |  |
| 3.6. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | Учет объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, снижение количества объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, не имеющих владельца и право собственности на которые не зарегистрировано |  |
| 3.7. | Обеспечение обслуживания бесхозяйного имущества, используемого в процессе передачи топливно- энергетических ресурсов. До оформления права муниципальной собственности на такие объекты | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | Поддержание бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными и (или) право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке |  |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг обновления парка общественного пассажирского транспорта, в том числе перехода пассажирского транспорта на использование природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива | Администрация города Шарыпово | Сокращение эксплуатационных затрат, увеличение количества общественного пассажирского транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива | не требуется |
| 5 | Повышение информированности общества о состоянии и деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка агитационных материалов | Администрация города Шарыпово | Повышение уровня грамотности граждан в вопросах энергосбережения, вовлечение в процесс реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности общественности в целом | не требуется |
| 5.2. | Организация пропаганды и популяризации энергосбережения по средствам размещения информации в СМИ, на информационных досках в МКД, официальных сайтах: Администрации города Шарыпово, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций |  |  |  |
| 5.3. | Проведение разъяснительной работы с руководителями бюджетных организаций, населением о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности по средствам проведения совещаний, собраний, сходов граждан |  |  |  |