АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.08.2025 |  | №186 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Администрации города Шарыпово Красноярского края от 09.10.2024 № 196 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа города Шарыпово Красноярского края, на 2026-2028 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014г. №511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Красноярского края», руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести в Постановление Администрации города Шарыпово Красноярского края от 09.10.2024 № 196 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа города Шарыпово Красноярского края, на 2026-2028 годы» следующие изменения:

# 1.1. Приложение №1, №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1, №2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово Саюшева Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению на официальном сайте города Шарыпово Красноярского края (www.sharypovo.gosuslugi.ru).

Глава города Шарыпово								В.Г. Хохлов

Приложение №1

к постановлению Администрации

г. Шарыпово Красноярского края

от 05.08.2025 № 186

| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | газоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 4 | 4 740,10 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 32 695 266,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 657 601,78 |  |  |  |  |  | 4 037 664,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 32 695 266,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 657 601,78 |  |  |  |  |  | 4 037 664,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 18 | 2 703,80 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 424 307,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424 307,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 424 307,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424 307,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г.Шарыпово, мкр. 1-й, д. 25 | 4 024,00 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 119 762,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119 762,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 119 762,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119 762,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 26 | 4 027,40 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 27 779 353,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 348 774,38 |  |  |  |  |  | 3 430 579,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 27 779 353,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 348 774,38 |  |  |  |  |  | 3 430 579,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/11 | 2 866,20 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 19 769 872,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 328 414,64 |  |  |  |  |  | 2 441 457,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 19 769 872,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 328 414,64 |  |  |  |  |  | 2 441 457,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/6 | 3 257,60 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 43 951 604,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 951 604,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 43 951 604,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 951 604,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г.Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/7 | 2 779,00 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 37 494 323,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 494 323,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 37 494 323,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 494 323,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 7 | 7 344,90 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 38 018 010,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 972 137,50 |  |  |  |  |  | 5 045 872,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 38 018 010,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 972 137,50 |  |  |  |  |  | 5 045 872,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 5 176,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489,12 |  |  |  |  |  | 686,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 6 | 3 249,50 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 43 656 870,03 |  |  | 43 656 870,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 43 656 870,03 |  |  | 43 656 870,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г.Шарыпово, мкр. 3-й, д. 27 | 7 023,10 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 53 897 587,03 |  |  | 53 897 587,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 53 897 587,03 |  |  | 53 897 587,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 17 | 6 207,60 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 83 398 795,62 |  |  | 83 398 795,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 83 398 795,62 |  |  | 83 398 795,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 6 | 8 696,40 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 45 013 523,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 039 183,18 |  |  |  |  |  | 5 974 339,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 45 013 523,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 039 183,18 |  |  |  |  |  | 5 974 339,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 5 176,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489,12 |  |  |  |  |  | 686,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г.Шарыпово, мкр. 6-й, д. 40 | 10 720,40 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 14 881 416,06 |  |  |  |  |  |  |  | 14 881 416,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 14 881 416,06 |  |  |  |  |  |  |  | 14 881 416,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 388,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 388,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 41 | 8 283,20 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 42 874 754,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 184 278,79 |  |  |  |  |  | 5 690 475,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 42 874 754,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 184 278,79 |  |  |  |  |  | 5 690 475,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 5 176,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489,12 |  |  |  |  |  | 686,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 43 | 4 957,40 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 34 194 112,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 971 349,78 |  |  |  |  |  | 4 222 762,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 34 194 112,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 971 349,78 |  |  |  |  |  | 4 222 762,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 47 | 3 900,30 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 26 902 670,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 580 355,74 |  |  |  |  |  | 3 322 314,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 26 902 670,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 580 355,74 |  |  |  |  |  | 3 322 314,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 47А | 2 962,10 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 39 795 665,40 |  |  | 39 795 665,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 39 795 665,40 |  |  | 39 795 665,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 50 | 10 268,10 | средств собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 53 148 815,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 094 733,08 |  |  |  |  |  | 7 054 082,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 53 148 815,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 094 733,08 |  |  |  |  |  | 7 054 082,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 5 176,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 489,12 |  |  |  |  |  | 686,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 54 | 4 089,00 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 9 732 474,24 |  |  |  |  |  |  |  | 9 732 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 9 732 474,24 |  |  |  |  |  |  |  | 9 732 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 380,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д.13 | 7 355,70 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 99 243 251,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 243 251,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 99 243 251,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 243 251,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 1 | 2 726,50 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 436 265,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 436 265,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 436 265,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 436 265,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 1А | 2 700,70 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 422 674,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 422 674,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 422 674,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 422 674,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г.Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 2 | 2 724,20 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 435 054,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435 054,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 435 054,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435 054,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 2А | 2 704,00 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 424 413,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424 413,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 424 413,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424 413,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 18А | 2 698,20 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 421 357,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421 357,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 421 357,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421 357,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 21 | 2 188,40 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 152 805,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152 805,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 152 805,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152 805,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 22 | 4 111,30 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 165 750,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165 750,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 165 750,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165 750,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 24 | 4 394,80 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 315 092,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 315 092,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 315 092,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 315 092,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 26 | 4 096,30 | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 55 033 585,69 |  |  | 55 033 585,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 55 033 585,69 |  |  | 55 033 585,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г.Шарыпово,мкр.Пироненый, д. 101/1 | 3 278,50 |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 727 048,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727 048,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1 727 048,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727 048,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 101/2 | 3 262,00 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 718 356,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718 356,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 718 356,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718 356,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 101/3 | 3 288,60 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 732 368,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732 368,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 732 368,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732 368,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 154 | 25 496,80 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 195 670 857,14 |  |  | 195 670 857,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 195 670 857,14 |  |  | 195 670 857,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155 | 9 338,60 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 919 387,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 919 387,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 919 387,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 919 387,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155/1 | 3 407,50 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 557 023,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 557 023,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 557 023,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 557 023,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 156 | 7 082,10 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 730 708,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730 708,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 730 708,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730 708,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 162 | 3 463,70 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 582 703,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 582 703,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 582 703,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 582 703,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 163 | 2 902,90 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 529 189,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 189,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 529 189,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 189,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 3 | 3 581,40 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 886 609,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 886 609,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 886 609,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 886 609,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г.Шарыпово, мкр. Северный, д. 30 | 2 903,20 |  |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 1 529 347,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 347,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 529 347,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 347,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 31 | 2 862,70 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 508 013,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 013,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 508 013,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 013,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Шарыпово, ул. Горького, д. 61 | 713,30 |  |  | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 1 375 263,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375 263,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 375 263,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375 263,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 928,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Шарыпово, ул. Горького, д. 63 | 746,80 |  |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 1 439 852,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439 852,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 439 852,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439 852,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 928,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Шарыпово, ул. Горького, д. 65 | 868,50 |  |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 1 674 494,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 674 494,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 674 494,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 674 494,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 928,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Молодежный, д. 1 | 742,50 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 12 563 359,88 |  |  | 12 563 359,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 12 563 359,88 |  |  | 12 563 359,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Школьный, д. 2 | 945,40 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 12 701 401,73 |  |  | 12 701 401,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 12 701 401,73 |  |  | 12 701 401,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Школьный, д. 8 | 1 278,20 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 17 172 553,09 |  |  | 17 172 553,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 17 172 553,09 |  |  | 17 172 553,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Школьный, д. 10 | 1 281,70 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 17 219 575,42 |  |  | 17 219 575,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 17 219 575,42 |  |  | 17 219 575,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д. 18 | 1 273,60 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 8 784 770,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699 905,42 |  |  |  |  |  |  | 1 084 865,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 784 770,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699 905,42 |  |  |  |  |  |  | 1 084 865,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 2 | 1 290,20 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 8 899 270,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 800 265,36 |  |  |  |  |  |  | 1 099 005,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 899 270,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 800 265,36 |  |  |  |  |  |  | 1 099 005,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 4 | 1 291,60 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 8 908 927,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 808 729,46 |  |  |  |  |  |  | 1 100 197,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 908 927,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 808 729,46 |  |  |  |  |  |  | 1 100 197,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 6 | 968,90 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 6 683 074,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 857 756,26 |  |  |  |  |  |  | 825 318,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 6 683 074,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 857 756,26 |  |  |  |  |  |  | 825 318,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 6 | 953,70 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 12 812 911,82 |  |  | 12 812 911,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 12 812 911,82 |  |  | 12 812 911,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 26А | 4 861,60 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 33 533 323,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 392 164,06 |  |  |  |  |  |  | 4 141 159,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 33 533 323,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 392 164,06 |  |  |  |  |  |  | 4 141 159,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 28 | 9 016,60 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 62 192 810,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 512 379,96 |  |  |  |  |  |  | 7 680 430,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 62 192 810,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 512 379,96 |  |  |  |  |  |  | 7 680 430,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 32 | 3 298,00 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 22 748 251,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 938 982,44 |  |  |  |  |  |  | 2 809 269,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 22 748 251,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 938 982,44 |  |  |  |  |  |  | 2 809 269,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 34 | 3 264,60 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 22 517 872,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 737 053,40 |  |  |  |  |  |  | 2 780 818,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 22 517 872,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 737 053,40 |  |  |  |  |  |  | 2 780 818,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 19 | 3 582,20 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 24 708 546,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 657 193,12 |  |  |  |  |  |  | 3 051 353,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 24 708 546,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 657 193,12 |  |  |  |  |  |  | 3 051 353,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 29 | 943,00 |  |  | средства собственников |  |  |  | минимальный размер взноса |  | 6 504 427,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 701 170,54 |  |  |  |  |  |  | 803 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 6 504 427,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 701 170,54 |  |  |  |  |  |  | 803 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 33 | 4 863,00 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 33 542 980,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 400 628,14 |  |  |  |  |  |  | 4 142 352,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 33 542 980,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 400 628,14 |  |  |  |  |  |  | 4 142 352,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 35 | 4 863,00 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 33 542 980,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 400 628,14 |  |  |  |  |  |  | 4 142 352,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 33 542 980,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 400 628,14 |  |  |  |  |  |  | 4 142 352,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 37 | 3 283,30 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 22 646 857,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 850 109,48 |  |  |  |  |  |  | 2 796 747,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 22 646 857,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 850 109,48 |  |  |  |  |  |  | 2 796 747,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 49 | 4 102,40 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 28 296 673,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 802 207,88 |  |  |  |  |  |  | 3 494 465,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 28 296 673,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 802 207,88 |  |  |  |  |  |  | 3 494 465,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 57 | 968,70 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 681 695,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 856 547,10 |  |  |  |  |  |  | 825 148,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 6 681 695,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 856 547,10 |  |  |  |  |  |  | 825 148,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 59 | 968,70 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 681 695,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 856 547,10 |  |  |  |  |  |  | 825 148,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 6 681 695,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 856 547,10 |  |  |  |  |  |  | 825 148,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 61 | 1 291,50 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 908 237,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 808 124,88 |  |  |  |  |  |  | 1 100 112,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 908 237,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 808 124,88 |  |  |  |  |  |  | 1 100 112,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 63 | 1 288,00 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 884 095,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 786 964,64 |  |  |  |  |  |  | 1 097 131,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 884 095,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 786 964,64 |  |  |  |  |  |  | 1 097 131,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 11 | 1 011,70 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 17 118 318,10 |  |  | 17 118 318,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 17 118 318,10 |  |  | 17 118 318,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 13 | 950,30 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 12 747 086,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 764 961,09 |  |  |  |  |  |  | 982 125,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 12 747 086,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 764 961,09 |  |  |  |  |  |  | 982 125,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 15 | 996,80 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 13 370 826,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 340 643,18 |  |  |  |  |  |  | 1 030 182,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 13 370 826,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 340 643,18 |  |  |  |  |  |  | 1 030 182,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 21 | 943,10 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 12 670 501,35 |  |  | 12 670 501,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 12 670 501,35 |  |  | 12 670 501,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 23 | 948,90 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 12 748 424,06 |  |  | 12 748 424,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 12 748 424,06 |  |  | 12 748 424,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 6 | 4 098,20 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 55 059 112,09 |  |  | 55 059 112,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 55 059 112,09 |  |  | 55 059 112,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 20 | 6 104,30 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 42 104 958,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 905 254,86 |  |  |  |  |  |  | 5 199 703,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 42 104 958,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 905 254,86 |  |  |  |  |  |  | 5 199 703,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | Итого по счету регионального оператора | 282 670,50 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 634 336 180,25 |  |  | 641 519 518,45 |  |  |  |  |  | 24 613 890,30 |  | 651 055 045,38 |  |  |  |  |  |  | 92 230 695,19 |  |  | 44 227 851,47 |  |  |  |  | 180 689 179,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 634 336 180,25 |  |  | 641 519 518,45 |  |  |  |  |  | 24 613 890,30 |  | 651 055 045,38 |  |  |  |  |  |  | 92 230 695,19 |  |  | 44 227 851,47 |  |  |  |  | 180 689 179,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 5 781,77 |  |  | 2 269,50 |  |  |  |  |  | 87,08 |  | 2 303,23 |  |  |  |  |  |  | 326,28 |  |  | 156,46 |  |  |  |  | 639,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 2 | Всего по город Шарыпово | 282 670,50 |  |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 634 336 180,25 |  |  | 641 519 518,45 |  |  |  |  |  | 24 613 890,30 |  | 651 055 045,38 |  |  |  |  |  |  | 92 230 695,19 |  |  | 44 227 851,47 |  |  |  |  | 180 689 179,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 634 336 180,25 |  |  | 641 519 518,45 |  |  |  |  |  | 24 613 890,30 |  | 651 055 045,38 |  |  |  |  |  |  | 92 230 695,19 |  |  | 44 227 851,47 |  |  |  |  | 180 689 179,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 5 781,77 |  |  | 2 269,50 |  |  |  |  |  | 87,08 |  | 2 303,23 |  |  |  |  |  |  | 326,28 |  |  | 156,46 |  |  |  |  | 639,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

г. Шарыпово Красноярского края

от 05.08.2025 № 186

| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 4 |  |  |  | 1280,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 1.3 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 25 |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |
| 1.4 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 26 |  |  |  | 1 430,00 |  | 285,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/11 |  |  |  | 1 760,00 |  | 880,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 150,60 |  |
| 1.7 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 810,40 |  |
| 1.8 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 7 |  |  |  | 555,00 |  | 180,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 6 | 906,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 27 | 1 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 17 | 1 705,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 6 |  |  |  | 3 755,00 |  | 545,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 40 |  |  | 1 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 41 |  |  |  | 4 000,00 |  | 548,00 |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 43 |  |  |  | 2 776,00 |  | 475,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 47 |  |  |  | 1 760,00 |  | 880,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 47А | 797,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 50 |  |  |  | 4 476,00 |  | 685,00 |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 54 |  |  | 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 141,50 |  |
| 1.21 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 147,00 |  |  |  |
| 1.22 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 1А |  |  |  |  |  |  | 147,00 |  |  |  |
| 1.23 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 147,00 |  |  |  |
| 1.24 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 2А |  |  |  |  |  |  | 147,00 |  |  |  |
| 1.25 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 18А |  |  |  |  |  |  | 147,00 |  |  |  |
| 1.26 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 21 |  |  |  |  |  |  | 36,80 |  |  |  |
| 1.27 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 85,60 |  |  |  |
| 1.28 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 265,00 |  |  |  |
| 1.29 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 26 | 1 017,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 101/1 |  |  |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |
| 1.31 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 101/2 |  |  |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |
| 1.32 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 101/3 |  |  |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |
| 1.33 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 154 | 3 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155 |  |  |  |  |  |  | 171,55 |  |  |  |
| 1.35 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155/1 |  |  |  |  |  |  | 88,00 |  |  |  |
| 1.36 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 156 |  |  |  |  |  |  | 232,00 |  |  |  |
| 1.37 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 162 |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 1.38 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 163 |  |  |  |  |  |  | 116,00 |  |  |  |
| 1.39 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 284,00 |  |  |  |
| 1.40 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 30 |  |  |  |  |  |  | 166,00 |  |  |  |
| 1.41 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 31 |  |  |  |  |  |  | 166,00 |  |  |  |
| 1.42 | г. Шарыпово, ул. Горького, д. 61 |  |  |  |  |  |  | 45,60 |  |  |  |
| 1.43 | г. Шарыпово, ул. Горького, д. 63 |  |  |  |  |  |  | 53,50 |  |  |  |
| 1.44 | г. Шарыпово, ул. Горького, д. 65 |  |  |  |  |  |  | 53,50 |  |  |  |
| 1.45 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Молодежный, д. 1 | 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Школьный, д. 2 | 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Школьный, д. 8 | 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, пер. Школьный, д. 10 | 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д. 18 |  |  |  | 214,04 |  | 32,52 |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 2 |  |  |  | 328,00 |  | 164,00 |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 4 |  |  |  | 216,80 |  | 32,90 |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 6 |  |  |  | 188,60 |  | 42,40 |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 6 | 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 26А |  |  |  | 700,00 |  | 105,50 |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 28 |  |  |  | 968,40 |  | 142,70 |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 32 |  |  |  | 462,00 |  | 69,50 |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 34 |  |  |  | 462,00 |  | 69,50 |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 19 |  |  |  | 229,20 |  | 33,10 |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 29 |  |  |  | 188,60 |  | 42,40 |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 33 |  |  |  | 730,80 |  | 1 104,00 |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 35 |  |  |  | 706,60 |  | 106,30 |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 37 |  |  |  | 463,20 |  | 69,60 |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 49 |  |  |  | 584,00 |  | 89,50 |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 57 |  |  |  | 253,80 |  | 42,20 |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 59 |  |  |  | 272,40 |  | 42,20 |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 61 |  |  |  | 235,40 |  | 32,90 |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, д. 63 |  |  |  | 235,40 |  | 32,90 |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 11 | 902,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 13 |  |  |  | 329,20 |  | 50,60 |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 15 |  |  |  | 329,40 |  | 50,70 |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 21 | 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Советская, д. 23 | 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 6 | 1 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 20 |  |  |  | 930,50 |  | 140,25 |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 15 136,30 |  | 1 929,00 | 30 820,34 |  | 7 123,67 | 3 457,55 |  | 14 102,50 |  |
|  | Всего по город Шарыпово | 15 136,30 |  | 1 929,00 | 30 820,34 |  | 7 123,67 | 3 457,55 |  | 14 102,50 |  |