АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 01.04.2025 |  | № 367 |
| --- | --- | --- |

О подготовке объектов жизнеобеспечения

городского округа города Шарыпово к работе

в условиях осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории городского округа города Шарыпово, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г., оценки обеспечения готовности единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций к отопительному периоду 2025-2026 г.г., в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234, руководствуясь статьей 16 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 34 Устава города Шарыпово Красноярского края:

1. Осуществить подготовку городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на основании актуализированной схемы теплоснабжения городского округа города Шарыпово на период до 2038 года; утвержденного порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории городского округа города Шарыпово; определенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов в соответствии с требованиями пункта 121 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808; требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных статьей 23.2 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского округа города Шарыпово к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г. согласно Приложению №1.

3. Утвердить состав комиссии (оперативного штаба) по контролю за подготовкой объектов жизнеобеспечения городского округа города Шарыпово к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г. согласно Приложению №2.

4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций социальной сферы (КГБУЗ «Шарыповская ЦРБ», Управление образованием Администрации города Шарыпово, Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово, Отдел культуры Администрации города Шарыпово) обеспечить разработку плана мероприятий по подготовке подведомственных объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.  в срок до 01.05.2025 г.

5. Утвердить перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа города Шарыпово согласно Приложению №3.

6. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, расположенных на территории городского округа города Шарыпово, согласно Приложению №4.

7. Утвердить Положение о комиссии по оценке обеспечения готовности единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №5.

8. Утвердить состав комиссии по оценке обеспечения готовности единой теплоснабжающей организации городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №6.

9. Утвердить состав комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, расположенных на территории городского округа города Шарыпово, к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №7.

10. Утвердить Программу проведения оценки готовности единой теплоснабжающей организации городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №8.

11. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, эксплуатирующих организаций, расположенных на территории городского округа города Шарыпово, к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №9.

12. Утвердить график проведения оценки обеспечения готовности единой теплоснабжающей организации городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №10.

13. Утвердить график проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, расположенных на территории городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2025-2026 г.г. согласно Приложению №11.

14. Рекомендовать филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Казарину Д.И.) обеспечить в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки получение документа о готовности к отопительному сезону в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15. Рекомендовать филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Казарину Д.И.) обеспечить расчет индексов готовности и проверку оценочных листов потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, расположенных на территории городского округа города Шарыпово в соответствии с требованиями Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234.

16. Рекомендовать филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Казарину Д.И.) обеспечить разработку и утверждение Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в соответствии с требованиями Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234.

17. Рекомендовать ООО «УК Восточная» (Назарец Н.Н.), ООО «УК Западная» (Назарец Н.Н.), ООО «УК «Вера» (Сазоновой С.А.), ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» (Натарову А.А.), ООО «ДРЭУ» (Лигусу В.П.), ООО «УК Инновация» (Шабаевой И.В.) ООО «КАТЭКЖилСервис» (Шабаевой И.В.), ООО «Меридиан» (Разважаевой Т.А.) обеспечить разработку и утверждение Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. в соответствии с требованиями Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234.

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шарыпово Д.В. Саюшева.

19. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (https://sharypovo.gosuslugi.ru).

| Глава города Шарыпово |  | В.Г. Хохлов |
| --- | --- | --- |