Приложение №1

к распоряжению Администрации

Шарыповского муниципального округа

от 06.04.2026 № 529-р

План мероприятий по подготовке и проведению

санитарной уборки территорий Шарыповского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1 | Информирование жителей о проведении санитарной уборки территорий Шарыповского муниципального округа через средства массовой информации | Могилюк И.Г. | до 17.04.2026 г. |
| 3 2 | Закрепление территорий Шарыповского муниципального округа за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков уборки и назначения ответственных, за санитарное состояние территорий | Шайганова И.В. Сухинин Н.Н. Кулакова Л.В. Любашова Л.П. Руководители территориальных подразделений | до 17.04.2026 г. |
| 53 | Обеспечение автотранспортом для вывоза мусора с территорий: |  | с 20.04.2026 г. до 30.04.2026 г. |
|  | города Шарыпово, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, согласно приложению №2 (за исключением ведомственных территорий) | Директор МКУ «Служба городского хозяйства» Шайганова И.В. |  |
|  | поселка Дубинино и поселка Горячегорск | Начальник ТО г.п. Дубинино и Горячегорск Кулакова Л.В. |  |
|  | Березовского, Ивановского, Новоалтатского, Родниковского, Парнинского, Холмогорского, Шушенского территориальных подразделений | Руководители территориальных подразделений |  |
| 4 | Обеспечение участников субботника инвентарем, тарой, мешками. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений | до 20.04.2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | Организация участия школьников, студентов и другой учащейся молодежи в проведении санитарной уборки территорий, закрепленных за учебными заведениями | Когданина Л.А. Буйницкая Л.Ф. | с 20.04.2026 г. до 30.04.2026 г. |
| Д6 | Обеспечение контроля за ходом санитарной уборки территорий Шарыповского муниципального округа | Шайганова И.В., Сухинин Н.Н., Любашова Л.П., Кулакова Л.В. Руководители территориальных подразделений | с 20.04.2026 г. до 30.04.2026 г. |
| 17 | Проведение рейда по результатам выполнения работ по санитарной уборке территорий Шарыповского муниципального округа | Шайганова И.В., Сухинин Н.Н., Любашова Л.П., Кулакова Л.В., Руководители территориальных подразделений | до 08.05.2026 г. |
| 18 | Предоставление отчетов ответственных лиц о проведении санитарной уборки | Руководители предприятий, организаций, учреждений, заведений. | до 15.05.2026 г. |
| 19 | Предоставление материалов о проведении санитарной уборки для публикации в средствах массовой информации | Шайганова И.В., Сухинин Н.Н., Любашова Л.П., Кулакова Л.В., Руководители территориальных подразделений | до 22.05.2026 г. |