Приложение к постановлению

Администрации Шарыповского

муниципального округа

от 22.04.2026 № 203-п

Муниципальная программа Шарыповского муниципального округа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

# 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановлением администрации города Шарыпово от 09.07.2025 № 167 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации»; Распоряжение Администрации города Шарыпово от 25.07.2025 № 860 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шарыповского муниципального округа на 2026-2028 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация Шарыповского муниципального округа; 2. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; 4. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 3. Благоустройство территории округа; 4. Обращение с отходами; 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами; 2. Повышение уровня благоустройства территории округа; 3. Сохранение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории округа; 4. Создание условий для эффективного управления и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры; 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 3. Организация и выполнение комплекса работ (услуг) по благоустройству; 4. Развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления; 5. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приведен в Приложении к Паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы – 3 261 961,49 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 629 710,14 тыс. рублей; краевой бюджет – 2 630 247,66 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 003,68 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; В том числе по годам: 2026 год – 1 175 717,25 тыс. рублей; бюджет округа – 280 395,31 тыс. рублей; краевой бюджет – 893 318,26 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 003,68 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 1 043 122,12 тыс. рублей; бюджет округа – 174 657,42 тыс. рублей; краевой бюджет – 868 464,70 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 1 043 122,12 тыс. рублей; бюджет округа – 174 657,42 тыс. рублей; краевой бюджет – 868 464,70 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей. |

# 2. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью экономики Шарыповского муниципального округа (далее – округ), обеспечивающей население округа жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением.

На территории округа за 2024 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

- холодная вода – 208,15 (108,4 город + 60,34 округ) тыс. м3;

- горячая вода – 28,41 тыс. м3;

- водоотведение – 2 248,04 (2 180,90 город + 67,14 округ) тыс. м3;

- тепловая энергия – 429,55 тыс. Гкал (378,73 город + 50,82 округ);

- электрическая энергия – 2 105,26 тыс. кВт/час;

- твердые бытовые отходы – 12,49 тыс. куб. м.

Жилищно-коммунальный комплекс округа по состоянию на 01.07.2025 года включает в себя:

- общей площади жилого фонда 1 692,08 тыс. м2 (1 238,99 город + 453,09 округ);

- тепловых сетей 168,74 км (108,4 город + 60,34 округ);

- водопроводных сетей 263,88 км (155,7 город + 108,18 округ);

- канализационных сетей 151,65 км (125,8 город + 25,85 округ);

- сети электроснабжения 583,914 км (357,714 город + 226,20 округ)

- 25 (0 город + 25 округ) источников теплоснабжения всех форм собственности.

В среднем уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципального образования за 2024 год составил 59,4% (68,4% город и 50,3% округ). В результате накопленного износа возникает риск инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Увеличивается доля потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления на территории округа является организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Решение данной задачи позволит достичь снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов путём реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории округа развитой инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и размещению муниципальных отходов, прекращения, несанкционированного размещения отходов, доведения технологии санитарной очистки твёрдых бытовых отходов до соответствия требованиям законодательства.

По итогам 2024 года на территории округа образовалось 17 295,00 тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) (10 150,00 город + 7 145,0 округ), в том числе крупногабаритных отходов около 864,75 тонн (507,50 город + 357,25 округ). Данные отходы обработаны и утилизированы в полном объеме.

Источники образования ТКО распределены по территории округа неравномерно. Большая часть источников расположена в городе Шарыпово.

Вывоз ТКО и крупногабаритных отходов с территории округа на Ачинский полигон ТБО осуществляет региональный оператор ООО «Эко-Транспорт».

В населенных пунктах округа для временного накопления отходов на начало 2025 года сформировано 389 площадок накопления отходов (193 город + 196 округ), в т.ч. 374 площадки под контейнеры (190 город + 184 округ) и 15 площадок под мульды (3 город + 12 округ). Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТКО и его фактического сбора в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы.

Благоустройство в округе включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения и оздоровление городской среды путем благоустройства территорий. Эти мероприятия охватывают широкий спектр работ, включая озеленение, установку малых архитектурных форм, организацию детских и спортивных площадок, а также благоустройство мест захоронения. При выполнении работ по благоустройству территорий и их дальнейшему содержанию необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов местного бюджета важнейшей задачей органов местного самоуправления Шарыповского муниципального округа является привлечение средств государственной поддержки на реализацию общественно значимых проектов.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе округа является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при непрерывном росте цен на электроэнергию и уголь позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

На территории округа на 01.07.2025 года общая протяженность освещенных улиц, проездов и набережных составляет 316,5 км (90,9 город + 225,6 округ), общая потребляемая мощность - 1 824 378 кВт (1 469 882 город + 354 496 округ).

# 3. Описание приоритетов и целей, задач и способов их эффективного решения в    сфере жилищно-коммунального хозяйства

Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600);

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   от 31.10.2022 № 3268-р;

Основными целями программы являются:

1.	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;

2.	Повышение уровня благоустройства территории округа;

3. Сохранение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории округа;

4.	Создание условий для эффективного управления и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Организация и выполнение комплекса работ (услуг) по благоустройству;

4. Развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления;

5. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Красноярского края

Цели программы соответствуют целям и приоритетам, обозначенным в государственной программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, государственной программе Красноярского края «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п, которые определены согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении к паспорту программы.

# 5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

Для достижения цели программы и решения задач в жилищно-коммунальной сфере программа включает в себя пять подпрограмм.

  - Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к программе).

В период 2014 – 2024 годов в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», за счет реализации неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнен капитальный ремонт коммунальных объектов, в том числе:

на системах теплоснабжения, заменено и отремонтировано 4,528 км (0 город + 4,528 округ) тепловых сетей;

на системах водоснабжения, заменено и отремонтировано 17,158 км (13,2 город + 3,958 округ) водопроводных сетей;

котельного оборудования - заменено 16 котлов в котельных;

на системах очистки питьевой воды, установлены 2 новых водоочистки, отремонтировано 4 водонапорных башни.

Жилищно-коммунальные услуги населению округа предоставляют 8 предприятий ЖКХ (4 город + 4 округ), из них холодное водоснабжение и водоотведение обеспечивают 5 предприятий (2 город + 3 округ), тепло- и горячее водоснабжение – 3 предприятия (0 город + 3 округ), вывоз мусора и жидких бытовых отходов – 1 предприятие, электроснабжение – 1 предприятие.

Условием комфортности проживания населения округа является обеспечение качественной питьевой водой.

Источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории округа является система скважин и водонапорных башен 47 (2 город + 45 округ).

Существующая ситуация по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества показывает, что по-прежнему остается актуальным обеспечение населения муниципального округа качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Несоответствие качества питьевой воды из водопроводов требованиям санитарного законодательства связанно преимущественно с отсутствием зон санитарной охраны водоисточников.

Существующие объекты системы водоснабжения и водоотведения в округе не только изношены, но и крайне недостаточны.

Для решения данных проблем на протяжении 10 лет действует собственная программа «Забота», девизом которой является «Вода в каждый дом», благодаря реализации которой водопровод есть уже в каждом втором частном доме округа.

Целью подпрограммы является обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по снижению аварийности на объектах инженерной инфраструктуры округа.

Сроки реализации подпрограммы: 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

- снижение количества аварий в коммунальном хозяйстве – до 9 ед. (3 город + 6 округ) к 2028 году;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составит 86,88 % (3,02 город + 83,86 округ) к 2028 году.

Социальная эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении безопасности условий жизнедеятельности населения, объектов социальной сферы и повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.

## 5.2 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к программе).

Комплексное содержание линий уличного освещения включает расходы по электроснабжению, техническому обслуживанию, текущему ремонту системы наружного освещения, расширение сети уличного освещения, реконструкция и модернизация сети уличного освещения (переход на энергосберегающие технологии). В связи с увеличением тарифа на электроэнергию ежегодно увеличиваются расходы на оплату потребления электроэнергии уличного освещения. Для экономии бюджетных средств и снижения расхода электроэнергии проводится поэтапная работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе округа является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при непрерывном росте цен на электроэнергию и уголь позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной подпрограммой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Задачей подпрограммы является повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Сроки реализации подпрограммы: 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

В результате реализации данной подпрограммы планируется уменьшить удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения до уровня 0,594 кВт.ч./кв.м. (0,040 город + 0,554 округ).

## 5.3 Подпрограмма «Благоустройство территории округа» (приложение № 3 к программе.

Благоустройство территории оказывает непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения и охватывает вопросы технического и санитарного содержания территории, решение которых направленно на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения.

Внешний облик округа, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, размещенных малых архитектурных форм.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии округа, как следствие, повышение качества жизни населения.

При выполнении работ по благоустройству территорий и их дальнейшему содержанию необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают в полной мере растущие потребности населения.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов местного бюджета важнейшей задачей органов местного самоуправления округа является привлечение средств государственной поддержки на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству территорий по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство мест захоронения.

Целью подпрограммы является организация и выполнение комплекса работ (услуг) по благоустройству.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

- Благоустройство парковых зон, мест общественного пользования;

- Повышение уровня благоустройства территории кладбищ;

- Обустройство и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества.

Сроки реализации подпрограммы: 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

- сохранить долю населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов округа, на уровне 48,84%, ежегодно;

- сохранить долю мест захоронения, благоустроенных в отчетном году, на уровне 2,63 %, ежегодно;

- сохранить количество отремонтированных памятников на уровне 15 ед., ежегодно.

## 5.4 Подпрограмма «Обращение с отходами» (приложение № 4 к программе).

Существующая в округе система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТКО на полигоне, не соответствующим современным нормативным требованиям. Размещение на полигоне отходов с длительным периодом естественного распада до веществ, являющихся безопасными для окружающей среды, приводит к опасному загрязнению поверхностных грунтовых вод. Низкая экологическая дисциплина населения, достаточно высокие тарифы на предоставление жилищной услуги по сбору и вывозу бытовых отходов обуславливает наличие 39 (1 город + 38 округ) мест несанкционированного размещения отходов.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТКО и его фактического сбора в общие контейнеры, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию населенных пунктов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигон ТКО либо на несанкционированные места размещения отходов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Основными проблемами на текущий момент является отсутствие:

– условий временного накопления отходов на мусороперегрузочных площадках для перегрузки и складирования отходов производства и потребления;

– специализированной техники по вывозу отходов ТКО;

– единой системы сбора и вывоза ТКО с мест массового отдыха;

– полигона ТКО, соответствующего санитарным нормам;

– объектов размещения ТКО, соответствующих современным нормативным требованиям, что создает условия для образования многочисленных несанкционированных мест их размещения.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению.

Таким образом, на сегодняшний день в округе сфера обращения с отходами недостаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории округа.

Целью подпрограммы является развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов;

- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок.

Сроки реализации подпрограммы: 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- сохранение доли твердых коммунальных отходов, размещаемых в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов, на уровне 100 % ежегодно;

- сохранение доли ликвидированных несанкционированных свалок, на уровне 53,56% ежегодно.

## 5.5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 5 к программе).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» (далее – МКУ «СГХ») и муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» (далее – МКУ «СЗ») в области:

- организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

- содержания мест захоронения;

- участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Кроме этого, МКУ «СГХ» и МКУ «УСЗ» осуществляют выполнение отдельных государственных полномочий по:

- реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

- организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Целью подпрограммы является повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки реализации подпрограммы: 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- уровень исполнения расходов, предусмотренных в муниципальной программе, – не менее 95% ежегодно;

- уровень выполнения значений целевых показателей (показателей результативности) муниципальной программы – не менее 95% ежегодно.

# 6. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач программы

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач программы, представлена в приложении № 6 к программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из других бюджетов (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), представлена в приложении № 7 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 8 к программе.

|  |  |  |  | Приложение к Паспорту муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Шарыповского муниципального округа Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы |  | Годы реализации программы |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Цель 1: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 59,4 | 65,1 | 65,1 | 65,0 | 65,0 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 68,4 | 68,3 | 68,2 | 68,1 | 68,0 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 50,3 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |  |
| 2. | Цель 2: Повышение уровня благоустройства территории округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством благоустройства округа, не менее | % | 65,80 | 70,00 | 75,00 | 77,50 | 80,00 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 61,60 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 3. | Цель 3: Сохранение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Количество ТКО, утилизированных на объектах утилизации отходов, принадлежащих региональному оператору, оператору в субъекте Российской Федерации, оператору, не передающему отходы после обработки ТКО региональному оператору, на праве собственности или иных законных основаниях | тонн | 17 295 | 18 231 | 18 650 | 18 650 | 18 650 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 7 145 | 8 081 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |  |
|  | Количество ТКО, переданных региональным оператором, оператором в субъекте Российской Федерации, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течении отчетного года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для утилизации | тонн | 17 295 | 18 231 | 18 650 | 18 650 | 18 650 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 7 145 | 8 081 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |  |
|  | Количество ТКО, образованных региональным оператором, операторами (в случае отсутствия регионального оператора), юридическими лицами с собственными объектами размещения отходов | тонн | 17 295 | 18 231 | 18 650 | 18 650 | 18 650 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 7 145 | 8 081 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |  |
|  | Количество ТКО, поступивших к региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора) от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов Российской Федерации | тонн | 17 295 | 18 231 | 18 650 | 18 650 | 18 650 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 7 145 | 8 081 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |  |
| 4. | Цель 4: Создание условий для эффективного управления и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | 83,48 | 83,48 | 97,50 | 97,50 | 97,50 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 66,95 | 66,96 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |  |
|  | Ассигнования на исполнение субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края | Тыс. руб. | 26 996,70 | 19 891,50 | 19 632,02 | 19 632,02 | 19 632,02 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 19 000,00 | 11 893,80 | 10 901,30 | 10 901,30 | 10 901,30 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 7 996,70 | 7 997,70 | 8 730,72 | 8 730,72 | 8 730,72 |  |
|  | Расход по лицевому счету на исполнение субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края | Тыс. руб. | 24 354,18 | 17 248,98 | 19 195,30 | 19 195,30 | 19 195,30 |  |
|  | по городу Шарыпово |  | 19 000,00 | 11 893,80 | 10 901,30 | 10 901,30 | 10 901,30 |  |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  | 5 354,18 | 5 355,18 | 8 294,00 | 8 294,00 | 8 294,00 |  |

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | - Администрация Шарыповского муниципального округа; - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Администрация Шарыповского муниципального округа; 2. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| Задача подпрограммы | Снижение аварийности на объектах инженерной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 2 541 130,48 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 48 286,98 тыс. рублей; краевой бюджет – 2 492 843,50 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей. 2026 г. – 859 892,28 тыс. руб., в том числе: бюджет округа – 22 360,18 тыс. руб.; краевой бюджет – 837 532,10 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2027 г. – 840 619,10 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 12 963,40 тыс. руб.; краевой бюджет – 827 655,70 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2028 г. – 840 619,10тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 12 963,40 тыс. руб.; краевой бюджет – 827 655,70 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы – Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа.

3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет ассигнований бюджета Шарыповского муниципального округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

3.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Администрация Шарыповского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства».

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансового управления Администрации Шарыповского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства».

3.5. Мероприятия подпрограммы реализуются посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Комплекс мер, осуществляемых исполнителями мероприятий подпрограммы, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности муниципального казенного учреждения «Службы городского хозяйства», Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.7. Исполнитель подпрограммы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Шарыпово от 09.07.2025 № 167, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2. Внутренний финансовый контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового органа.

4.3. Внешний финансовый контроль, контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и значения показателей результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Снижение аварийности на объектах инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение количества аварий в коммунальном хозяйстве | ед. | Ведомственная отчетность | 13 | 11 | 10 | 9 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 1.1.2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | Ведомственная отчетность | 86,78 | 86,81 | 86,84 | 86,88 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 2,92 | 2,95 | 2,99 | 3,02 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 83,86 |
|  | Общая численность населения муниципального округа, в том числе: | Чел. |  | 51 521 | 50 818 | 50 138 | 49 470 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 40 282 | 39 814 | 39 372 | 38 942 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 11 239 | 11 004 | 10 766 | 10 528 |
|  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Чел. |  | 10 601 | 10 404 | 10 204 | 10 005 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 9 425 | 9 228 | 9 028 | 8 829 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | итого на 2026-2028 годы |  |  |
| 1. | Цель: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Снижение аварийности на объектах инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы по ремонту источников питьевого водоснабжения и сетей водоснабжения | АШМО | 014 | 0502 | 0310086102 | 244 | 5 790,96 | 5 400,00 | 5 400,00 | 16 590,96 | Выполнен ремонт источников питьевого водоснабжения и сетей водоснабжения (текущий ремонт сетей холодного водоснабжения, уличных колонок, колодцев, замена глубинных насосов на водонапорных башнях, запорных арматур, утепление водонапорных башен) в 2026-2028 годах |  |
| 1.1.2. | Расходы по ремонту источников тепловой энергии, тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения | АШМО | 014 | 0502 | 0310086112 | 244 | 5500,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 17 700,00 | Выполнен ремонт источников тепловой энергии, приобретено техническое оборудование для обеспечения функционирования систем теплоснабжения (текущий ремонт котлов отопления в котельных, сетей теплоснабжения, ремонт замена дымососов в котельных) в 2026-2028 годах |  |
| 1.1.3. | Расходы по ремонту сетей водоотведения | АШМО | 014 | 0502 | 0310086142 | 244 | 333,40 | 363,40 | 363,40 | 1 060,20 | Выполнен ремонт сетей водоотведения в 2026-2028 годах |  |
| 1.1.4. | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин | АШМО | 014 | 0502 | 0310086150 | 244 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | Разработаны проекты зон санитарной охраны водозаборных скважин в д. Косые Ложки, с. Малое Озеро, с. Ораки, с. Большое Озеро, с. Ажинское, д. Гляден в 2026 году. |  |
| 1.1.5. | Совместная прокладка сетей горячего и холодного водоснабжения | АШМО | 014 | 0502 | 0310086230 | 244 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 | Проведен текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории округа в 2026 году (сети водоснабжения в с. Родники, с. Холмогорское; сети теплоснабжения в п. Инголь, с. Новоалтатка, с. Березовское ). |  |
| 1.1.6. | Устройство склада (хранилища) для временного хранения отходов сжигания угля | АШМО | 014 | 0502 | 0310086240 | 244 | 2 461,90 | 0,00 | 0,00 | 2 461,90 | Изготовлены склады (хранилище) для временного хранения отходов сжигания угля в с. Березовское, с. Новоалтатка, с. Ивановка, п. Инголь, с. Парная, с. Большое Озеро в 2026 году. |  |
| 1.1.7. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Шарыпово | МКУ "СГХ" | 133 | 0502 | 0310085720 | 244 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008,00 | Актуализирована единая схема водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа в 2026 году. |  |
| 1.1.8. | Расходы на реконструкцию очистных сооружений в городе Шарыпово | АШМО | 014 | 0502 | 031007503Н | 891 | 827 655,70 | 827 655,70 | 827 655,70 | 2 482 967,10 | Проведена реконструкция очистных сооружений в городе Шарыпово в 2026 году. |  |
| 1.1.9. | Расходы по текущему ремонту водозаборных башен | АШМО | 014 | 0502 | 0310091212 | 244 | 863,32 | 0,00 | 0,00 | 863,32 | Проведен текущий ремонт 3-х водонапорных башен в с. Парная ул. Совхозная, с. Малое Озеро 33а, д. косые Ложки в 2026 году. |  |
| 1.1.10 | Расходы на ремонт источников теплоснабжения и тепловых сетей | АШМО | 014 | 0502 | 0310077450 | 243 | 9 876,40 | 0,00 | 0,00 | 9 876,40 | Проведен капитальный и текущий ремонт сетей теплоснабжения в с. Ивановка, с. Березовское, заменен дымоход в котельной с. Ивановка, проведен ремонт фундамента по циклон в котельной в с. Новоалтатка в 2026 году. |  |
| 1.1.11 | Расходы по текущему ремонту водонапорных башен | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | 0505 | 0310091211 | 244 | 302,60 | 0,00 | 0,00 | 302,60 | Проведен текущий ремонт водокачки в г.п. Горячегорск, ул. Зеленая 1А в 2026 году. |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 859 892,28 | 840 619,10 | 840 619,10 | 2 541 130,48 |  |  |

## Приложение № 2

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; - Администрация Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; 2. Администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Задача подпрограммы | Повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально¬-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 84 155,89 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 84 155,89 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей. 2026 г. – 28 968,29 тыс. руб., в том числе: Бюджет округа– 28 968,29 тыс. руб.; Краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2027 г. – 27 593,80 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 27 593,80 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2028 г. – 27 593,80 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 27 593,80 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы – Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа.

3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет ассигнований бюджета Шарыповского муниципального округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

3.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансового управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Мероприятия подпрограммы реализуются посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Комплекс мер, осуществляемых исполнителем мероприятий подпрограммы, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика», муниципального казенного учреждения «Службы городского хозяйства».

3.7. Исполнители подпрограммы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Шарыпово от 09.07.2025 № 167, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2. Внутренний финансовый контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового органа.

4.3. Внешний финансовый контроль, контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и значения показателей результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кв.м | Ведомственная отчетность | 0,576 | 0,654 | 0,621 | 0,594 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 0,064 | 0,043 | 0,040 | 0,040 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 0,512 | 0,611 | 0,582 | 0,554 |
|  | Расход электрической энергии | кВт.ч |  | 2 212 508 | 3 142 292 | 3 391 638 | 3 421 654 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 1 501 308 | 2 251 962 | 2 501 308 | 2 531 324 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 711 200 | 890 330 | 890 330 | 890 330 |
|  | Протяженность сетей уличного освещения | кв.м |  | 1 483 792 | 1 554 631 | 1 629 521 | 1 708 056 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 95 401 | 96 820 | 98 820 | 100 820 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 1 388 391 | 1 457 811 | 1 530 701 | 1 607 236 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 |  | 2027 | 2028 | итого на 2026-2028 годы |  |  |
| 1. | Цель: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на оплату услуг на содержание, ремонт оборудования уличного освещения | Х | Х | Х | Х | Х | 6 898,46 |  | 5 900,00 | 5 900,00 | 18 698,46 |  |  |
| 1.1.1.1 | по городу | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0320087010 | 244 | 3 898,46 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 898,46 | Содержание и ремонт 98,4 км уличного освещения г. Шарыпово, гп. Дубинино, гп. Горячегорск, обслуживание 2660 шт. светильников на территории г. Шарыпово, гп. Дубинино, гп. Горячегорск в 2026-2028 годах |  |
| 1.1.1.2 | по округу | АШМО | 014 | 0503 | 0320087010 | 244 | 3 000,00 |  | 2 900,00 | 2 900,00 | 8 800,00 | Содержание и ремонт 226,2 км уличного освещения в населенных пунктах округа в 2026-2028 годах, ежегодно, технологически присоединено 6 объектов энергопринимающих устройств в 2026 году. |  |
| 1.1.2 | Расходы на оплату услуг за потребленную электрическую энергию (уличное освещение) | Х | Х | Х | Х | Х | 21 551,10 |  | 21 551,10 | 21 551,10 | 64 653,30 |  |  |
| 1.1.2.1 | по городу | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0320087000 | 247 | 14 724,70 |  | 14 724,70 | 14 724,70 | 44 174,10 | Произведена оплата уличного освещения г. Шарыпово, гп. Дубинино, гп. Горячегорск 1580,623 МВт, ежегодно |  |
| 1.1.2.2 | по округу | АШМО | 014 | 0503 | 0320087000 | 247 | 6 826,40 |  | 6 826,40 | 6 826,40 | 20 479,20 | Произведена оплата уличного освещения в 7 территориальных подразделениях 689,16 МВт, ежегодно |  |
| 1.1.3 | Расходы на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях | МКУ "СГХ" | 133 | 0501 | 0320087081 | 244 | 142,70 |  | 142,70 | 142,70 | 428,10 | Установлено 58 шт. ИПУ в муниципальных жилых помещениях |  |
| 1.1.4 | Расходы на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях | КУМИ и ЗО Администрации Шарыповского муниципального округа | 017 | 0501 | 0320087081 | 244 | 376,03 |  | 0,00 | 0,00 | 376,03 | Установлены ИПУ в муниципальных жилых помещениях |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 28 968,29 |  | 27 593,80 | 27 593,80 | 84 155,89 |  |  |

## Приложение № 3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Благоустройство территории округа»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории округа» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» 2. Администрация Шарыповского муниципального округа; 3. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» 2. Администрация Шарыповского муниципального округа; 3. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Организация и выполнение комплекса работ (услуг) по благоустройству |
| Задачи подпрограммы | - Благоустройство парковых зон, мест общественного пользования; - Повышение уровня благоустройства территории кладбищ; - Обустройство и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально¬-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 73 516,42 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 66 282,50 тыс. рублей; краевой бюджет – 5 230,24 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 003,68 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей. 2026 г. – 30 315,22 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 23 081,30 тыс. руб.; краевой бюджет – 5 230,24 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2 003,68 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2027 г. – 21 600,60 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 21 600,60 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2028 г. – 21 600,60 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 21 600,60 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет ассигнований бюджета округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

3.3. Главными распорядителями бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансового управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Мероприятия подпрограммы реализуются посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Комплекс мер, осуществляемых исполнителем мероприятий подпрограммы, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.7. Исполнители подпрограммы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Шарыпово от 09.07.2025 № 167, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2. Внутренний финансовый контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового органа.

4.3. Внешний финансовый контроль, контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство территории округа» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и значения показателей результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: Организация и выполнение комплекса работ (услуг) по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Благоустройство парковых зон, мест общественного пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Ведомственная отчетность | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
|  | Общее количество населенных пунктов муниципального округа | ед. | Ведомственная отчетность | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Количество населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству | ед. | Ведомственная отчетность | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.2. | Задача 2: Повышение уровня благоустройства территории кладбищ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля мест захоронения, благоустроенных в отчетном году | % | Ведомственная отчетность | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
|  | Количество мест захоронения, благоустроенных в отчетном году | ед. | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общее количество мест захоронения округа | ед. | Ведомственная отчетность | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 1.3. | Задача 2: Обустройство и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество отремонтированных памятников | ед. | Ведомственная отчетность | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории округа» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, тыс.рублей |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | итого на 2026-2028 годы |  |
| 1. | Цель: Организация и выполнение комплекса работ (услуг) по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Благоустройство парковых зон, мест общественного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на оплату работ (услуг) по содержанию парков и скверов на территорий города Шарыпово | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330087100 | 244 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Содержание и благоустройство общественных территорий (парков): Зеленый островок, Белый, Центральный, Энергетиков, Победы; скверов Первостроителей КАТЭКа, Комсомольский, Революции, Молодежный в 2026-2028 годах. |
| 1.1.2. | Расходы на оплату работ (услуг) в части озеленения города Шарыпово | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330087020 | 244 | 2 306,90 | 2 372,90 | 2 372,90 | 7 052,70 | Осуществлен уход за цветниками площадью 2000 м3, выкошено травы на территории общего пользования 25 Га, выполнена стрижка живой изгороди 3,5 км. в 2026-2028 годах |
| 1.1.3. | Расходы на оплату работ (услуг) по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территории города Шарыпово | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330087030 | 244 | 1 166,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 366,00 |  |
| 1.1.4. | Расходы на валку и обрезку деревьев на территории муниципального образования | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330090211 | 244 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1 050,00 | Выполнена валка и обрезка деревьев для обеспечения организации движения на территории города Шарыпово в 2026-2028 годах |
| 1.1.5. | Расходы на выполнение работ по благоустройству спортивной площадки в с. Шушь | АШМО | 014 | 0503 | 0330086120 | 244 | 904,70 | 0,00 | 0,00 | 904,70 | Выполнены работы по благоустройству территории спортивной площадки в с. Шушь (резиновое покрытие площадки) в 2026 году. |
| 1.1.6. | Расходы на содержание и благоустройство территорий общественных пространств сельских населенных пунктов | АШМО | 014 | 0503 | 0330086060 | 244 | 5 208,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 15 624,00 | Приобретены строительные материалы и инвентарь, триммеры, проведен ремонт автотракторной техники для содержания территорий сельских населенных пунктов в надлежащем состоянии в 2026-2028 годах. |
| 1.1.7. | Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий | АШМО | 014 | 0503 | 03300S7420 | 244 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 350,00 | Реализован комплексный проект "Шаги в будущее" по благоустройству территории с. Родники в 2026 году. |
| 1.1.8. | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Дом в котором мы живем) | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 03300S6412 | 811 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | Выполнены работы по асфальтированию велодорожек, установка памп-трека и уличного батута во дворе многоквартирных домов № 49, 50 6 микрорайона г. Шарыпово в рамках реализации инициативного проекта (Линия детства) в 2026 году. |
| 1.1.9. | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Линия детства) | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 03300S6413 | 811 | 3 176,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176,00 | Выполнен ремонт по спортивной площадки во дворе дома № 15 микрорайона 2 города Шарыпово в рамках реализации инициативного проекта (Территория здоровья) в 2026 году. |
| 1.1.10. | Расходы на оплату работ (услуг) по содержанию и ремонту имущества | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330087071 | 244 | 533,92 | 500,00 | 500,00 | 1 533,92 | Содержание МАФов в 2026-2028 годах. |
| 1.1.11. | Расходы на финансовое обеспечение прочих мероприятий в области благоустройства | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | 0503 | 0330090240 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | Благоустройство территории п. Горячегорск в 2026-2028 годах. |
| 1.2. | Задача 2: Повышение уровня благоустройства территории кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на оплату работ (услуг) по организации, благоустройству и содержанию мест захоронения, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 519,70 | 1 519,70 | 1 519,70 | 4 559,10 |  |
| 1.2.2. | по городу | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330087061 | 244 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | Содержание территории кладбищ; в районе с. Родники, д. Дубинино, с. Берешь, у Свято-Троицкого храма в 2026-2028 годах. |
| 1.2.3. | по округу | АШМО | 014 | 0503 | 0330087062 | 244 | 319,70 | 319,70 | 319,70 | 959,10 | Проведена акарицидная обработка территории кладбищ общей площадью 29,2 Га, расположенных на территории округа в 2026-2028 годах |
| 1.2.4. | Расходы на оплату работ (услуг) по благоустройству мест захоронения | Х | Х | Х | Х | Х | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
| 1.2.5. | по городу | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0330091270 | 244 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | По договору пожертвования в фонд "Мильниченко" совхозом "Солгон", вывезен мусор с кладбища с. Береш в 2026 году. |
| 1.2.6. | по округу | АШМО | 014 | 0503 | 0330091270 | 244 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | По договору пожертвования в фонд "Мильниченко" совхозом "Солгон", вывезен мусор с кладбищ 7 территориальных подразделений 2026 году. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 30 315,22 | 21 600,60 | 21 600,60 | 73 516,42 |  |

## Приложение № 4

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Обращение с отходами»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обращение с отходами» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; - Администрация Шарыповского муниципального округа; - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; - Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; 2. Администрация Шарыповского муниципального округа; 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; 4. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления |
| Задача подпрограммы | 1. Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов; 2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 80 605,13 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 80 605,13 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей. 2026 г. – 72 830,89 тыс. руб., в том числе: бюджет округа – 72 830,89 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2027 г. – 3 887,12 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 3 887,12 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2028 г. – 3 887,12 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 3 887,12 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет ассигнований бюджета округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

3.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансового управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Мероприятия подпрограммы реализуются посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Комплекс мер, осуществляемых исполнителем мероприятий подпрограммы, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика», Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства», Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.7. Исполнители подпрограммы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Шарыпово от 09.07.2025 № 167, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2. Внутренний финансовый контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового органа.

4.3. Внешний финансовый контроль, контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Обращение с отходами» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и значения показателей результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Статистическая отчетность Форма 2-ТП | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Объем ТКО, размещаемый в санкционированных местах | тонн |  | 17 295,00 | 18 231,00 | 18 650,00 | 18 650,00 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 7 145,00 | 8 081,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|  | Общий объем образовавшихся ТКО | тонн |  | 17 295,00 | 18 231,00 | 18 650,00 | 18 650,00 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 7 145,00 | 8 081,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1.2. | Задача 2: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к количеству свалок, выявленных на территории округа на конец отчетного года | % | Ведомственная отчетность | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | Количество ликвидированных свалок | ед. |  | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  | Общее число несанкционированных свалок, выявленных на территории округа на конец отчетного года | ед. |  | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | по городу Шарыпово |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | по Шарыповскому муниципальному округу |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, тыс.рублей |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | итого на 2026-2028 годы |  |
| 1. | Цель: Развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза, утилизации, переработки или захоронения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на оплату работ (услуг) по содержанию мест (площадок) накопления ТКО | Х | Х | Х | Х | Х | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 8 400,00 |  |
|  | по городу | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | 0503 | 0340088870 | 244 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | Содержание 4 мест (площадок) накопления ТКО из расчета общего количества контейнеров 20 шт. (по 0,75 м3) |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0340088870 | 244 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | Содержание 36 мест (площадок) накопления ТКО из расчета общего количества контейнеров 172 шт. (по 0,75 м3) и 8 шт. (по 8м3) |
| 1.1.2. | Расходы по ремонту, содержанию и видеомониторингу контейнерных площадок | АШМО | 014 | 0605 | 0340086050 | 244 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 77,76 | Видеонаблюдение контейнерной площадки на 2 мульды в с. Парная в 2026 - 2028 годах. |
| 1.1.3. | Расходы на оказание услуг по транспортированию, обезвреживанию и захоронению отходов, не отнесенных к ТКО | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0340089980 | 244 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 | Вывезено 37,74 м3 твердых бытовых отходов, ежегодно |
| 1.1.4. | Расходы на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | Х | Х | Х | Х | Х | 113,90 | 89,90 | 89,90 | 293,70 |  |
|  | по городу | МКУ "УКС" | 131 | 0605 | 03400S4631 | 244 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 101,70 | Обустроено 1 место (площадка) накопления отходов потребления и приобретено 12 контейнеров и 7 мульд в городе Шарыпово в 2026 году. |
|  | по округу | АШМО | 014 | 0605 | 03400S4632 | 244 | 80,00 | 56,00 | 56,00 | 168,00 | Обустроено 42 места (площадки) накопления отходов потребления и приобретено 101 контейнер в с. Ораки, д. Косые Ложки, д. Сартачуль, с. Сорокино, д. Едет в 2026 году. |
| 1.1.5. | Расходы на изготовление информационных табличек в области ТКО | МКУ "СГХ" | 133 | 0503 | 0340090550 | 244 | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 213,90 | Содержание и ремонт 36 информационных табличек, ежегодно |
| 1.1.6. | Расходы на вывоз мусора с площадок ТКО оз. Большое и оз. Инголь, а также с территории кладбища с. Береш | АШМО | 014 | 0605 | 0340091150 | 244 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | Вывезен мусор из мульд с баз отдыха с. Большое Озеро и п. Инголь в 2026 году. |
|  | Задача 2: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на ликвидацию стихийных свалок на территории муниципального образования города Шарыпово | МКУ "СГХ" | 133 | 0605 | 0340090220 | 244 | 1 700,00 | 200,00 | 200,00 | 2 100,00 | Ликвидировано 7 стихийных свалок на территории округа, ежегодно |
| 1.2.2. | Расходы на разработку ПСД на ликвидацию объекта накопленного вреда "Несанкционированная свалка г. Шарыпово-с. Шушь" | АШМО | 014 | 0605 | 0340091200 | 244 | 65 382,10 | 0,00 | 0,00 | 65 382,10 | Разработана проектно-сметная документация по ликвидации объекта накопленного вреда "Несанкционированная свалка г.Шарыпово-с.Шушь" в 2026 году. |
| 1.2.3. | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | АШМО | 014 | 0605 | 03400S6900 | 244 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 37,67 | Ликвидированы несанкционированные свалки д. Едет и п. Инголь в 2026 году. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 72 830,89 | 3 887,12 | 3 887,12 | 80 605,13 |  |

## Приложение № 5

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Исполнители подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; 2. Администрация Шарыповского муниципального округа; 3. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; 2. Администрация Шарыповского муниципального округа; 3. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально¬-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 482 553,57 тыс. рублей, в том числе: бюджет округа – 350 379,64 тыс. рублей; краевой бюджет – 132 173,92 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2026 г. – 183 710,57 тыс. руб., в том числе: бюджет округа – 133 154,64 тыс. руб.; краевой бюджет – 50 555,92 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2027 г. – 149 421,50 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 108 612,50 тыс. руб.; краевой бюджет – 40 809,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 2028 г. – 149 421,50 тыс. руб., в том числе: бюджет округа– 108 612,50 тыс. руб.; краевой бюджет – 40 809,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет исполнители подпрограммы - 	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск, Администрация Шарыповского муниципального округа.

3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет ассигнований бюджета округа и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

3.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск.

3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансового управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.5. Мероприятия подпрограммы реализуются посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Комплекс мер, осуществляемых исполнителем мероприятий подпрограммы, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика», Муниципального казенного учреждения «Службы городского хозяйства», Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации Шарыповского муниципального округа.

3.7. Исполнители подпрограммы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», Администрация Шарыповского муниципального округа, Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск в соответствии с разделом «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Шарыпово от 09.07.2025 № 167, включая:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2. Внутренний финансовый контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового органа.

4.3. Внешний финансовый контроль, контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и значения показателей результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Исполнение расходов, предусмотренных в муниципальной программе, не менее | % | Ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1.2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (показателей результативности) муниципальной программы, не менее | % | Ведомственная отчетность | 95 | 95 | 95 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | итого на 2026-2028 годы |  |  |
| 1. | Цель: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 8 635,71 | 18 797,30 |  | 18 797,30 |  |  | 46 230,31 |  |
| 1.1.1.1 | по городу | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 |  | 0401 |  | 0350010211 |  | 111; 119 | 253,91 | 253,91 |  | 253,91 |  |  | 761,73 | Содержание аппарата МКУ "СГХ", МКУ "УСЗ" Шарыповского МО, ТО г.п. Дубинино и Горячегорск в 2026 году. |
|  |  |  |  |  | 0505 |  |  |  | 111; 119 | 1 254,67 | 1 254,67 |  | 1 254,67 |  |  | 3 764,01 |  |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0401 |  |  |  | 111; 119 | 143,32 | 143,32 |  | 143,32 |  |  | 429,96 |  |
| 1.1.1.2 | по округу | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350010212 |  | 111; 119 | 6 983,81 | 17 145,40 |  | 17 145,40 |  |  | 41 274,61 |  |
| 1.1.2. | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в том числе: | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 40 809,00 | 40 809,00 |  | 40 809,00 |  |  | 122 427,00 |  |
| 1.1.2.1 | по городу | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0502 |  | 0350075701 |  | 811 | 28 468,40 | 28 468,40 |  | 28 468,40 |  |  | 85 405,20 | Возмещены недополученные доходы с применением предельного индекса в расчете за коммунальные услуги граждан, ежегодно |
| 1.1.2.2 | по округу | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350075702 |  | 811 | 12 340,60 | 12 340,60 |  | 12 340,60 |  |  | 37 021,80 |  |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение специальной краевой выплаты | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 16 833,17 | 22 092,50 |  | 22 092,50 |  |  | 61 018,17 | Повышение эффективности управления бюджетными средствами в 2026-2028 годах |
| 1.1.3.1 | по городу | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 |  | 0505 |  | 0350010341 |  | 111; 119 | 619,96 | 619,96 |  | 619,96 |  |  | 1 859,88 |  |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0505 |  |  |  | 111; 119 | 2 325,79 | 2 325,79 |  | 2 325,79 |  |  | 6 977,37 |  |
| 1.1.3.2 | по округу | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350010342 |  | 111; 119 | 6 819,56 | 7 129,54 |  | 7 129,54 |  |  | 21 078,64 |  |
| 1.1.3.3 | по городу | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 |  | 0401 |  | 0350010491 |  | 111; 119 | 90,41 | 90,41 |  | 90,41 |  |  | 271,23 |  |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0401 |  |  |  | 111; 119 | 39,06 | 39,06 |  | 39,06 |  |  | 117,18 |  |
| 1.1.3.4 | по округу | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350010492 |  | 111; 119 | 6 938,39 | 11 887,74 |  | 11 887,74 |  |  | 30 713,87 |  |
| 1.1.4. | Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 63 791,16 | 66 563,70 |  | 66 563,70 |  |  | 196 918,56 | Повышение эффективности управления бюджетными средствами в 2026-2028 годах |
| 1.1.4.1 | по городу | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 |  | 0505 |  | 0350087050 |  | 111; 119; 244 | 719,09 | 719,09 |  | 719,09 |  |  | 2 157,27 |  |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0505 |  |  |  | 111; 112; 119; 244; 247 | 17 550,31 | 17 450,31 |  | 17 450,31 |  |  | 52 450,93 |  |
| 1.1.4.2 | по округу | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350086980 |  | 111; 112; 119; 244; 247; 852 | 45 621,76 | 48 394,30 |  | 48 394,30 |  |  | 142 410,36 |  |
| 1.1.5. | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 802,80 | 698,20 |  | 698,20 |  |  | 2 199,20 |  |
| 1.1.5.1 | по городу | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0505 |  | 03500S5711 |  | 243 | 332,80 | 332,80 |  | 332,80 |  |  | 998,40 | Проведен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Шарыпово |
| 1.1.5.2 | по округу | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 03500S5712 |  | 243 | 470,00 | 365,40 |  | 365,40 |  |  | 1 200,80 | Проведен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории округа в 2026 году. |
| 1.1.6. | Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | АШМО | 014 |  | 0502 |  | 03500S5722 |  | 244 | 42,60 | 42,60 |  | 42,60 |  |  | 127,80 | Разработаны ПСД на разработку проектов зон санитарной охраны в с. Парная - 4 ед., с. Холмогорское 2 ед. |
| 1.1.7. | Расходы на организацию работы бригады по срочному ремонту объектов муниципальной собственности и благоустройству населенных пунктов | АШМО | 014 |  | 0503 |  | 0350087140 |  | 244 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 100,00 | Проведен ремонт бригадой по срочному ремонту объектов муниципальной собственности и благоустройству населенных пунктов в 2026 году. |
| 1.1.8. | Расходы на оплату услуг по приему сточных вод, откачанных ассенизаторской машиной МКУ "УСЗ" Шарыповского МО из зданий муниципальных учреждений округа в централизованную систему водоотведения и обеспечению их транспортировки, очистки и сброса в водный объект | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350086270 |  | 247 | 211,20 | 211,20 |  | 211,20 |  |  | 633,60 | Оплачены услуги по приему сточных вод (4 688 м3), в 2026-2028 годах |
| 1.1.9. | Расходы на организацию общественных работ для граждан, зарегестрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и безработных граждан | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 207,00 | 207,00 |  | 207,00 |  |  | 621,00 |  |
|  |  | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 |  | 0401 |  | 0350087130 |  | 111; 119 | 50,78 | 50,78 |  | 50,78 |  |  | 152,34 | Трудоустроен 1 человек в 2026 году, ежегодно |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0401 |  |  |  | 111; 119 | 156,22 | 156,22 |  | 156,22 |  |  | 468,66 | Трудоустроено 2 человека в 2026 году, ежегодно |
| 1.1.10. | Расходы на обеспечение специальной краевой выплаты с 01.01.2026 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 5 833,59 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 833,59 | Повышение эффективности управления бюджетными средствами в 2026-2028 годах |
|  |  | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350010352 |  | 111;119 | 4 611,69 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 611,69 |  |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0505 |  | 0350010351 |  | 111;119 | 1 221,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 221,90 |  |
| 1.1.11. | Расходы на обеспечение специальной краевой выплаты с 01.01.2026 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х | 3 913,33 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 913,33 |  |
|  |  | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350010502 |  | 111;119 | 3 324,16 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 324,16 |  |
|  |  | МКУ "СГХ" | 133 |  | 0505 |  | 0350010501 |  | 111;119 | 174,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 174,60 |  |
|  |  | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 |  | 0505 |  |  |  |  | 414,57 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 414,57 |  |
| 1.1.12. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат МУП "Инженерные системы" | АШМО | 014 |  | 0505 |  | 0350091010 |  | 813 | 42 531,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 42 531,00 | Содержание МУП "Инженерные системы", содержание очистных сооружений города Шарыпово в 2026 году. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 710,57 | 149 421,50 |  | 149 421,50 |  |  | 482 553,47 |  |

|  |  |  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об основных мерах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач программы |  |  |  |  |
| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Обеспечение населения муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |
| Задача программы: Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Шарыповского муниципального округа |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа | МКУ "СГХ" МКУ "УСЗ" | Апрель 2026 |
| 2. | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Об утверждении Механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа Красноярского края | МКУ "СГХ" МКУ "УСЗ" | Апрель 2026 |
| 3. | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Об утверждении Положения о порядке взаимодействия администрации, с ресурсоснабжающими организациями потребителями, предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения на территории Шарыповского муниципального округа | МКУ "СГХ" МКУ "УСЗ" | Апрель 2026 |
| 4. | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Об утверждении мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа | МКУ "СГХ" МКУ "УСЗ" | Апрель 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Шарыповского муниципального округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого на 2026-2028 годы |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1 175 717,25 | 1 043 122,12 | 1 043 122,12 | 3 261 961,49 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Шарыповского муниципального округа | 014 | Х | Х | Х | 1 071 010,95 | 953 921,90 | 953 921,90 | 2 978 854,75 |
|  |  |  | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | Х | Х | Х | 4 105,99 | 3 388,82 | 3 388,82 | 10 883,63 |
|  |  |  | МКУ "УКС" | 131 | Х | Х | Х | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 101,70 |
|  |  |  | МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 100 190,38 | 85 777,50 | 85 777,50 | 271 745,38 |
|  |  |  | КУМИ иЗО Администрации Шарыповского муниципального округа | 017 | Х | Х | Х | 376,03 | 0,00 | 0,00 | 376,03 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 859 892,28 | 840 619,10 | 840 619,10 | 2 541 130,48 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Шарыповского муниципального округа | 014 | Х | Х | Х | 856 581,68 | 840 619,10 | 840 619,10 | 2 537 819,88 |
|  |  |  | МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 28 968,29 | 27 593,80 | 27 593,80 | 84 155,89 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Шарыповского муниципального округа | 014 | Х | Х | Х | 9 826,40 | 9 726,40 | 9 726,40 | 29 279,20 |
|  |  |  | КУМИ иЗО Администрации Шарыповского муниципального округа | 017 | Х | Х | Х | 376,03 | 0,00 | 0,00 | 376,03 |
|  |  |  | МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 18 765,86 | 17 867,40 | 17 867,40 | 54 500,66 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории округа» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 30 315,22 | 21 600,60 | 21 600,60 | 73 516,42 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Шарыповского муниципального округа | 014 | Х | Х | Х | 7 082,40 | 5 977,70 | 5 977,70 | 19 037,80 |
|  |  |  | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | Х | Х | Х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  |  |  | МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 23 132,82 | 15 522,90 | 15 522,90 | 54 178,62 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | «Обращение с отходами» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 72 830,89 | 3 887,12 | 3 887,12 | 80 605,13 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Шарыповского муниципального округа | 014 | Х | Х | Х | 67 525,69 | 81,92 | 81,92 | 67 589,53 |
|  |  |  | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | Х | Х | Х | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
|  |  |  | МКУ "УКС" | 131 | Х | Х | Х | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 101,70 |
|  |  |  | МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 4 971,30 | 3 471,30 | 3 471,30 | 11 913,90 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 183 710,57 | 149 421,50 | 149 421,50 | 482 553,57 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Шарыповского муниципального округа | 014 | Х | Х | Х | 129 994,78 | 97 516,78 | 97 516,78 | 325 028,34 |
|  |  |  | ТО г.п. Дубинино и Горячегорск | 018 | Х | Х | Х | 3 403,39 | 2 988,82 | 2 988,82 | 9 381,03 |
|  |  |  | МКУ "СГХ" | 133 | Х | Х | Х | 50 312,40 | 48 915,90 | 48 915,90 | 148 144,20 |

|  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шарыповского муниципального округа Красноярского края» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Шарыповского муниципального округа Красноярского края, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого на 2026-2028 годы |
|  |  |  |  | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего | 1 175 717,25 | 1 043 122,12 | 1 043 122,12 | 3 261 961,49 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шарыповского муниципального округа | 280 395,31 | 174 657,42 | 174 657,42 | 629 710,14 |
|  |  |  | краевой бюджет | 893 318,27 | 868 464,70 | 868 464,70 | 2 360 247,67 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2 003,68 | 0,00 | 0,00 | 2 003,68 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 859 892,28 | 840 619,10 | 840 619,10 | 2 541 130,48 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шарыповского муниципального округа | 22 360,18 | 12 963,40 | 12 963,40 | 48 286,98 |
|  |  |  | краевой бюджет | 837 532,10 | 827 655,70 | 827 655,70 | 2 492 843,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 28 968,29 | 27 593,80 | 27 593,80 | 84 155,89 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шарыповского муниципального округа | 28 968,29 | 27 593,80 | 27 593,80 | 84 155,89 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории округа» | Всего | 30 315,22 | 21 600,60 | 21 600,60 | 73 516,42 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шарыповского муниципального округа | 23 081,30 | 21 600,60 | 21 600,60 | 66 282,50 |
|  |  |  | краевой бюджет | 5 230,24 | 0,00 | 0,00 | 5 230,24 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2 003,68 | 0,00 | 0,00 | 2 003,68 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | «Обращение с отходами» | Всего | 72 830,89 | 3 887,12 | 3 887,12 | 80 605,13 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шарыповского муниципального округа | 72 830,89 | 3 887,12 | 3 887,12 | 80 605,13 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 183 710,57 | 149 421,50 | 149 421,50 | 482 553,57 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шарыповского муниципального округа | 133 154,64 | 108 612,50 | 108 612,50 | 350 379,64 |
|  |  |  | краевой бюджет | 50 555,92 | 40 809,00 | 40 809,00 | 132 173,92 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |